# PriceWatch — Especificação Completa do Projeto

Objetivo: Construir e implantar em produção um sistema próprio de monitoramento histórico de preços, inicialmente focado em três lavadoras 220 V, com coleta automática, dashboard, alertas e integração com a Evolution API já existente na VPS Hetzner.

# 1. Papel da IA desenvolvedora

Atue como arquiteta, desenvolvedora, DevOps e revisora do projeto. Conduza o trabalho até uma implantação funcional em produção.

Antes de alterar a VPS, faça inventário somente-leitura: SO, CPU/RAM/disco, Docker/Compose, containers, redes, volumes, portas, proxy reverso, firewall, serviços systemd, DNS relevante e consumo atual.

Evolution API e GoWA são serviços de produção existentes e NÃO podem ser interrompidos, recriados, atualizados ou reconfigurados sem necessidade e sem autorização explícita.

Apresente o plano de implantação depois do inventário e antes de qualquer mudança destrutiva. Faça mudanças pequenas, reversíveis e verificáveis.

Nunca imprima, commite ou salve segredos no repositório. Use .env/secret store apropriado e mantenha .env.example sem valores secretos.

Crie backup/snapshot ou estratégia de rollback antes de mudanças de infraestrutura que possam afetar serviços existentes.

# 2. Infraestrutura e produção

Destino: VPS Hetzner já em produção, atualmente utilizada principalmente por Evolution API e GoWA. A IA receberá uma chave SSH temporária/específica para acesso. Preferir usuário de deploy com sudo controlado em vez de chave root permanente, quando viável.

Domínio-base informado: mgnexus.com.br.

Subdomínio proposto: buscador.mgnexus.com.br. CONFIRMAR a grafia do domínio/subdomínio com o proprietário antes de configurar DNS/TLS.

Aplicação deve usar HTTPS com certificado automático (Let's Encrypt ou mecanismo já adotado pelo proxy existente).

Não assumir Nginx, Traefik, Caddy, Coolify ou outro proxy: detectar primeiro o que já existe.

Evitar conflito de portas, nomes de containers, redes e volumes. Preferir rede Docker própria e integração mínima com a rede do proxy existente.

Banco de dados do PriceWatch deve ser isolado. Não reutilizar banco/volume da Evolution ou GoWA.

Definir limites de CPU/memória razoáveis para impedir que scraping/browser automation prejudique WhatsApp.

Configurar restart policy, healthchecks, logs com rotação e backups.

# 3. Stack alvo

PHP 8.3+ / Laravel 13.

Filament 5 para painel administrativo.

MySQL 8 dedicado ao projeto.

Docker + Docker Compose.

Laravel Scheduler para agendamento; queue worker para coletas e alertas.

Redis é opcional; só adicionar se houver benefício concreto. Para V1, database queue pode ser suficiente.

HTTP Client do Laravel para coleta. Ordem de preferência: API oficial > JSON-LD/dados estruturados > HTML > browser automation.

Playwright somente como fallback para fontes que realmente exijam JavaScript; isolar seu consumo de recursos.

Sem IA/API LLM no runtime de coleta da V1. A coleta deve funcionar sem custo por token.

# 4. Escopo funcional V1

Autenticação do painel administrativo; aplicação não é pública.

CRUD de Produtos, Lojas e Fontes/URLs monitoradas.

Coleta automática de preços e disponibilidade.

Histórico imutável de observações; nunca sobrescrever observações anteriores.

Dashboard por produto com preço atual, menor preço 7/30/90 dias, menor preço histórico, média, variação e gráfico temporal.

Exibir loja, vendedor, preço normal, preço Pix, parcelamento, frete quando disponível, estoque e data/hora da coleta.

Alertas por preço-alvo, novo menor preço, queda percentual e mudança relevante de estoque.

Integração de saída com Evolution API para alertas WhatsApp.

Página de saúde das fontes: última coleta, sucesso/falha, duração, erro, quantidade de falhas consecutivas.

Execução manual de uma fonte pelo painel para diagnóstico.

# 5. Produtos iniciais — regras eliminatórias

| Modelo | Capacidade | Tensão | Alerta inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| Midea MA512W165/GK-05 | 16,5 kg | 220 V | R$ 2.200 |
| Panasonic NA-F180P7 / variante oficial 220 V confirmada | 18 kg | 220 V | R$ 2.500 |
| Samsung WA17CG6746BVBZ | 17 kg | 220 V | R$ 3.000 |

Validação obrigatória antes de aceitar uma observação: modelo/código + tensão + identidade do produto. Uma oferta 127 V ou de variante diferente deve ser marcada como mismatch e nunca disparar alerta. Requisitos de compra já definidos: top-load, ≥15 kg e sem agitador/pino central; cesto inox fortemente desejado.

# 6. Modelo de dados mínimo

products: id, name, brand, model_code, capacity_kg, voltage, target_price, active, metadata

stores: id, name, domain, active, trust_level

product_sources: id, product_id, store_id, url, collector_type, expected_model, expected_voltage, active, priority

price_observations: id, product_source_id, regular_price, pix_price, shipping_price, installment_price, installment_count, in_stock, seller, seller_type, raw_title, collected_at, metadata

collection_runs: id, product_source_id, status, http_status, duration_ms, error_code, error_message, started_at, finished_at

alert_rules: id, product_id, type, threshold, channel, active

alerts: id, product_id, observation_id, rule_id, status, payload, sent_at

# 7. Arquitetura dos coletores

Criar contrato PriceCollector e um PriceResult normalizado. Cada fonte/loja deve ter implementação isolada; evitar um scraper monolítico.

Pipeline: obter página/API → identificar produto → validar código/tensão → extrair preço/estoque/vendedor → normalizar → persistir observação → avaliar regras → alertar.

Priorizar JSON-LD Product/Offer quando confiável.

Guardar metadados úteis para auditoria, mas não armazenar HTML completo indefinidamente sem necessidade.

Timeouts, retry com backoff e jitter; sem loops agressivos.

User-Agent identificável e frequência conservadora. Respeitar termos aplicáveis, robots/rate limits quando pertinentes e não contornar CAPTCHA ou controles de acesso.

Se uma fonte bloquear automação, registrar o estado e preferir outra fonte/API em vez de implementar evasão.

Fixtures HTML/JSON versionadas para testes dos parsers, sem segredos/cookies.

# 8. Frequência de coleta

Fase normal: 1 coleta por fonte/produto por dia. Permitir configuração por fonte. Semana da Black Friday: possibilidade de aumentar para 1 coleta/hora somente para fontes estáveis e sem violar limites/termos. Implementar locking para impedir execuções sobrepostas.

# 9. Alertas via Evolution API

A IA deve descobrir a versão/configuração real da Evolution já instalada antes de integrar, pois endpoints variam entre versões.

Não alterar a instância WhatsApp existente sem autorização. Para saída, reutilizar endpoint de envio compatível com a versão detectada e armazenar base URL, instância/token e destinatário em secrets.

Mensagem deve conter produto, preço, loja, vendedor, condição (Pix/parcelado), variação, preço histórico relevante e URL.

Implementar deduplicação/cooldown para não enviar repetidamente o mesmo preço.

Se a Evolution estiver indisponível, registrar alerta pendente e tentar novamente sem bloquear a coleta.

# 10. Segurança SSH e segredos

Nunca pedir que a chave privada SSH seja colocada no repositório ou enviada em arquivos versionados.

Preferir chave temporária exclusiva para o trabalho; remover/revogar ao concluir.

Antes de alterar SSH/firewall, garantir uma segunda sessão funcional e caminho de recuperação pelo console Hetzner.

Não trocar porta SSH, firewall, Docker daemon, proxy ou regras de rede apenas por preferência estética.

Não expor MySQL, Redis, Playwright ou containers internos à internet.

Painel deve exigir autenticação forte. Considerar restrição adicional por firewall/VPN/basic auth se fizer sentido após inventário.

Sanitizar logs para que API keys, cookies e tokens nunca apareçam.

# 11. Estratégia de implantação sem downtime

1. Acesso SSH e inventário somente-leitura.

2. Relatório do estado atual e mapa de portas/redes/containers.

3. Verificação de recursos livres e risco para Evolution/GoWA.

4. Definir arquitetura de rede/proxy e rollback.

5. Criar diretório/repositório e arquivos de produção.

6. Subir banco e aplicação em rede isolada sem publicar porta externa.

7. Executar migrations, seed dos três produtos e smoke tests.

8. Conectar ao proxy existente e emitir TLS.

9. Configurar scheduler/worker.

10. Configurar Evolution para envio de alertas sem alterar serviços existentes.

11. Validar dashboard, uma coleta manual e um alerta de teste.

12. Configurar backups, healthchecks e monitoramento.

13. Documentar operação, atualização, rollback e recuperação.

# 12. Backup e recuperação

Backup diário do MySQL com retenção definida; idealmente cópia fora da própria VPS.

Backup de configurações do projeto e volumes indispensáveis; código deve estar em Git.

Documentar restauração testável.

Antes de mudanças relevantes no host/proxy, considerar snapshot Hetzner e registrar como reverter.

Nunca considerar snapshot como único backup permanente.

# 13. Testes e critérios de aceite

Unit tests para normalização, validação de modelo/tensão, regras de alerta e deduplicação.

Tests de cada collector com fixtures.

Falha segura quando markup mudar: não gravar preço absurdo/zero como válido.

Outlier guard: mudanças anormais devem ser marcadas para revisão ou confirmação por segunda coleta.

Teste de produção: coleta real de pelo menos uma fonte por produto, sem afetar Evolution/GoWA.

Teste de alerta WhatsApp controlado.

Reboot/restart test: aplicação, scheduler e workers retornam automaticamente.

Dashboard acessível apenas autenticado e HTTPS válido.

# 14. Entregáveis obrigatórios

Código-fonte completo e organizado.

README de desenvolvimento e produção.

.env.example sem segredos.

Docker Compose/infra necessária.

Documento RUNBOOK.md: deploy, update, logs, backup, restore, restart, troubleshooting e rollback.

ARCHITECTURE.md com diagrama e decisões.

Lista de portas, containers, volumes e redes criados.

Registro das alterações feitas na VPS.

Credenciais/segredos permanecem fora do Git.

Aplicação funcional em https://buscador.mgnexus.com.br (após confirmação do hostname).

# 15. Fora de escopo inicial

Não implementar na V1: plataforma pública/SaaS, multiusuário complexo, scraping em massa, bypass de CAPTCHA/anti-bot, proxies residenciais pagos, IA em cada coleta, descoberta automática de cupons personalizados, login automatizado em contas de varejistas ou cashback. Esses itens só entram após V1 estável e decisão explícita.

# 16. Prompt operacional para a IA

Você recebeu esta especificação como fonte de verdade. Comece pelo inventário somente-leitura da VPS Hetzner. Não altere nem reinicie Evolution API, GoWA, proxy, firewall, Docker daemon ou outros serviços existentes durante a descoberta. Identifique recursos, topologia Docker, portas, redes, volumes, proxy, TLS e riscos. Em seguida, apresente um plano de implantação com rollback e peça aprovação antes da primeira alteração de infraestrutura potencialmente impactante.

Implemente o PriceWatch em Laravel 13 + Filament 5 + MySQL 8, containerizado e isolado. Faça a V1 simples, testável e sem serviços pagos de scraping. Use API/JSON-LD/HTML antes de Playwright. Não contorne CAPTCHA ou controles de acesso. Valide rigorosamente modelo e tensão antes de aceitar preço. Preserve histórico imutável.

Integre alertas à Evolution API existente somente depois de detectar a versão/endpoints reais e sem modificar a instância existente desnecessariamente. Proteja todos os segredos. Ao final, entregue aplicação em produção, testes, backups, documentação operacional e relatório exato do que foi alterado.

# 17. Primeira interação esperada da IA

Antes de pedir credenciais adicionais ou executar mudanças, a IA deve confirmar: (1) hostname correto; (2) como o DNS do domínio será alterado e por quem; (3) IP/host SSH e usuário; (4) método seguro para disponibilizar a chave SSH; (5) número/instância de WhatsApp destinada aos alertas; e (6) se está autorizada a criar usuário de deploy e arquivos/containers novos. Depois disso, executar somente diagnóstico read-only e retornar o inventário.